PRODUCT & UX SPECIFICATION

Jesperhus-appen

En bookingbevidst familieassistent for voksne gæster

Designretning, research, funktionelle krav, informationsarkitektur, teknisk fundament og implementeringsplan

Produktløftet Appen ved, hvor i gæsterejsen familien befinder sig, og viser den mest relevante næste handling — med mindre søgetid, færre skift mellem systemer og mere tid sammen.

Arbejdsdokument · Version 1.0 · 31. juli 2026

Dokumentets formål

Dette dokument samler den fulde produktvision og designretning for en ny Jesperhus-app til voksne smartphonebrugere. Det er tænkt som fælles grundlag for produktledelse, UX/UI-design, indholdsarbejde, udvikling, drift og efterfølgende prioritering.

Hovedkonklusion Jesperhus har ikke først og fremmest brug for en pænere oversigtsapp. Der er brug for en pålidelig, bookingbevidst familieassistent, der hurtigt svarer på: Hvad sker der nu? Hvor er det? Kan vi nå det? Hvad passer til vores familie?

Indhold

| Del | Indhold |
| --- | --- |
| 1–3 | Vision, principper og research |
| 4–8 | Produktkoncept, navigation, startside, plan og søgning |
| 9–13 | Kort, ophold, mad, notifikationer og visuel retning |
| 14–18 | Krav, data, arkitektur, privatliv og tilgængelighed |
| 19–22 | MVP, roadmap, test og succeskriterier |

1. Vision og designprincipper

Jesperhus er stærkt børnefokuseret, mens den voksne bruger typisk står med koordinering, billetter, tider, mad, transport, vejr og forskellige familiemedlemmers behov. Appen skal derfor føles som en rolig personlig assistent — ikke som en mobil kopi af hjemmesidens menuer.

Tre styrende principper

Mindre information — mere handling.

Alt vigtigt skal kunne nås med én hånd.

Appen skal spare tid, ikke give gæsten mere at læse.

Supplerende UX-principper

Kontekst før navigation: fremhæv det relevante ud fra tid, sted, booking og familieprofil.

Beslutninger før databaseelementer: oversæt rå information til konkrete svar og handlinger.

Én autoritativ sandhed: tider, billetter, bookingstatus og åbning skal være korrekte og synkroniserede.

Mindre skærmtid: brug påmindelser og klare næste handlinger, så telefonen kan lægges væk.

Progressiv kompleksitet: standardvisningen skal være enkel; detaljer og avancerede valg åbnes efter behov.

2. Research: Jesperhus som samlet destination

Jesperhus er samtidigt feriecenter, campingplads, forlystelsespark, badeland, legeland, showdestination, aktivitetscenter, restaurant- og takeawayområde, overnatningssted samt billet- og bookingplatform. Informationsbehovet er derfor større end ved et kort parkbesøg, fordi gæsten kan bo midt i destinationen i flere dage.

Nuværende indholdsområder

| Område | Eksempler på gæstens behov |
| --- | --- |
| Ophold | Booking, enhed, ankomst/afrejse, inventar, tilkøb og adgangsregler. |
| Aktiviteter | Shows, fællesaktiviteter, åbningstider og ændringer. |
| Mad og kaffe | Åbent nu, nærmeste sted, menu, kø, takeaway og bestilling. |
| Underholdning | Morgen-, park-, Hugo-, pirat- og godnatshows samt aftenprogram. |
| Praktisk | Reception, nødtelefon, strøm, opladning, handicap, hittegods og parkering. |
| Køb og adgang | Billetter, sæsonkort, betalingsaktiviteter, fordele og madbestilling. |

Eksempel på blandet dagsinformation

Købmand: 07.00–22.00

Morgenshow: 09.00–09.20

Restaurant Jesperhus: 12.00–22.00

Street Food: 16.00–21.30

Piratshow på udvalgte dage: 17.00–18.30

Godnatshow: 19.30–19.50

Underholdning på Torvet: 20.10–20.45

En lang liste blander tre forskellige spørgsmål: Hvad sker der? Hvad er åbent? Hvad har vi selv planlagt? De tre informationstyper skal adskilles visuelt og semantisk.

3. Vurdering af den nuværende løsning

Den nuværende app har allerede mange af de rigtige råvarer: booking, adresse, billetter, sæsonkort, aktivitetsplan, kort, madbestilling, præmier/fordele og bookingrelaterede push-beskeder. Problemet er primært, at de fremstår som adskilte destinationer frem for én sammenhængende gæsterejse.

Centrale problemer

Information vises, men oversættes ikke konsekvent til svar som “kan vi nå det?”, “passer det til vores treårige?” eller “skal vi booke?”.

Åbningstider, begivenheder og personlige aftaler behandles som næsten samme type række.

Kortet lover ikke tydeligt brugerposition, vandrerute, gangtid eller tilgængelig rute.

Fejl ved booking, billetter, sæsonkort eller forældede fordele svækker tilliden til hele produktet.

Opholdet vises som information i stedet for at være appens overordnede kontekst.

Søgningen tager udgangspunkt i interne emneord frem for gæstens opgaver og hverdagssprog.

Designfejl, der skal undgås Den største fejl vil være at bygge hjemmesidens menuer ind i appen. En mobil gæst vil løse en opgave nu — ikke forstå Jesperhus’ informationsarkitektur.

4. Benchmark: hvad de bedste apps gør

| Inspiration | Det Jesperhus bør overtage |
| --- | --- |
| Puy du Fou | Intelligent planlægning af en dag med mange faste shows; ændringer efter vejr og kapacitet. |
| Europa-Park | GPS-position, oplevelser i nærheden, filtrering og reel rutevejledning. |
| Efteling | Direkte svar på åbent nu, nærmeste toilet, mad, krav og praktiske behov. |
| LEGOLAND | Reminders, wayfinding og filtre efter alder, højde og præferencer. |
| Center Parcs | Et personligt ferieprogram, deltagere pr. aktivitet og opholdskontekst. |
| Disney | Samlet booking, billetter, mad, overnatning, personlig plan og navigation. |
| Universal | Favoritter, ventetider, mobilt køb, virtuelle køer og parkeringsreminder. |

Læringen er ikke at kopiere flest funktioner. Jesperhus skal vælge de funktioner, der reducerer koordinering og skærmtid for familier under et konkret ophold.

5. Produktkonceptet: Mit Jesperhus

Hovedidé Appen ved, hvor i gæsterejsen familien befinder sig, og viser den mest relevante næste handling.

Fem bundmenupunkter

| Punkt | Ansvar |
| --- | --- |
| Nu | Personlig og dynamisk startside. |
| Plan | Dagen, kommende dage og familiens egne planer. |
| Kort | GPS, destinationer, ruter og “i nærheden”. |
| Mad | Kaffe, mad, åbent nu, menuer, takeaway og bestilling. |
| Mit ophold | Pirathus, booking, deltagere, billetter, sæsonkort, praktik og service. |

Søgning skal være permanent tilgængelig fra alle fem områder. Ingen hamburger-menu til centrale funktioner.

6. Startsiden “Nu”

Forsiden er en prioriteret statusvisning, ikke en samling genveje. Kortene ændrer sig efter tid på dagen, sted, vejr, bookingstatus, åbningstider og familiens sammensætning.

Eksempel kl. 16.28

God eftermiddag, John · Pirathus 37 · Dag 3 af 5 Næste i jeres plan: Piratshow kl. 17.00 · Piratkroen · 7 minutters gang. I bør gå senest kl. 16.48. Handlinger: Vis vej · Billetter.

Det sker snart: Godnatshow kl. 19.30; Underholdning på Torvet kl. 20.10.

Åbent nær dig: kaffe to steder inden for fem minutter; Street Food til 21.30; købmand til 22.00.

Hurtige handlinger: Tilbage til Pirathuset, nærmeste toilet, bestil mad, se hele dagen.

Kontekst over dagen

| Tid | Prioriteret indhold |
| --- | --- |
| Morgen | Morgenmad, vejr, dagens første show og praktiske ankomstbehov. |
| Eftermiddag | Næste aktivitet, gangtid, trængsel, mad og alternativer. |
| Aften | Godnatshow, aftenunderholdning, åbne spisesteder og vejen hjem. |

7. Dags- og ugeoversigten

Planen opdeles i tre adskilte lag, som kan slås til og fra:

| Lag | Indhold |
| --- | --- |
| Min plan | Booket, gemt eller billetbundet indhold. |
| Program | Shows, fællesaktiviteter og begivenheder med fast start. |
| Åbent | Steder med længere åbningstid: badeland, restauranter, butikker og legeland. |

Dagsvisning

09.00 · Morgenshow · Træls Tårnet · 20 min.

10.00 · Badeland · Åbent 10–18

12.00 · Restaurant Jesperhus åbner

14.00 · Fugleshow · Blomsterparken · 20 min.

17.00 · Piratshow · BOOKET · Hele familien

19.30 · Godnatshow · Gemt · Påmindelse aktiveret

20.10 · Underholdning på Torvet

Ugevisning

| Dag | Formiddag | Eftermiddag | Aften |
| --- | --- | --- | --- |
| Onsdag | Morgenshow | Fugleshow | Godnatshow |
| Torsdag | Morgenshow | Parkshow | Quiz |
| Fredag | Morgenshow | Piratshow | Godnatshow |
| Lørdag | Morgenbuffet | Fugleshow | Piratshow |

Planlægningshjælp

Opdag overlap og utilstrækkelig transporttid.

Marker bookingkrav og udsolgte aktiviteter.

Advar hvis et spisested lukker før planlagt spisetid.

Vurder egnethed for valgte deltagere.

Foreslå indendørs alternativer ved kraftig regn.

Det kan i første version løses med regler og strukturerede data. Generativ AI er ikke en forudsætning for pålidelige svar.

8. Søgning, der besvarer spørgsmålet

Det permanente søgefelt skal acceptere både nøgleord og naturlige spørgsmål. Resultatet skal først give et direkte svar og derefter relevante handlinger og alternativer.

| Spørgsmål | Svarmønster |
| --- | --- |
| Hvornår er der aftenshow? | Godnatshow kl. 19.30 ved Træls Tårnet · 20 min. · 5 min. fra Pirathuset. Påmind mig · Vis vej. Alternativ: Torvet kl. 20.10. |
| Hvor kan jeg købe kaffe? | Vis åbne steder sorteret efter gangtid, kaffetype og lukketid. |
| Hvad kan en 4-årig lave nu? | Vis åbne og relevante aktiviteter ud fra alder, højde, afstand, vejr og tid. |
| Hvor er nærmeste toilet? | Vis navn, afstand, rute, tilgængelighed og puslefaciliteter. |

Søgeord og filtre

Specialkaffe, varm kakao, morgenmad, vegetarisk, allergener.

Indendørs, klapvogn, kørestol, puslerum, stille område.

Åbent nu, under 10 minutter væk, uden booking, kort kø.

For hele familien, for udvalgte deltagere, efter alder eller højde.

9. Kort og reel wayfinding

Kortet skal være en central arbejdsflade, ikke et statisk billede. Enhver aktivitet, restaurant, service eller booking skal kunne åbne en rute.

Kernefunktioner

Tydelig blå prik og retning for brugerens position.

Forventet gangtid og afstand.

Trinvis rute med dybe links fra alle relevante kort og søgeresultater.

“I nærheden af mig” og “i nærheden af Pirathuset”.

Klapvogns-, kørestols- og familievenlig rute, hvor data findes.

Offline-cache af grundkort og kritiske steder.

Gem placering: “Hvor parkerede vi?” og én knap: “Tilbage til Pirathuset”.

Destinationskort

| Felt | Indhold |
| --- | --- |
| Status | Åbent, lukker snart eller lukket. |
| Tid | Åbningstid, næste show eller forventet ventetid. |
| Afstand | Meter, gangtid og seneste afgang for at nå en aktivitet. |
| Egnethed | Alder, højde, deltagere, klapvogn og tilgængelighed. |
| Handlinger | Vis vej · Gem · Påmind mig · Bestil/køb, når relevant. |

10. Påmindelser, push og kalender

Notifikationer skal være få, handlingsrettede og samtykkebaserede. Reklamer må ikke blandes med driftskritiske eller personlige beskeder.

| Type | Eksempel |
| --- | --- |
| Afgang | “I bør gå om 5 minutter for at nå Piratshowet.” |
| Ændring | “Godnatshowet er flyttet til Torvet på grund af vejret.” |
| Booking | “Bowling starter om 30 minutter for John, Sirka og Neo.” |
| Ophold | “Pirathus 37 er klar. Her er ruten fra parkeringen.” |
| Mulighed | “Junglestien har kort ventetid nu.” — kun hvis brugeren har valgt denne type tip. |
| Praktisk | “Checkout er kl. 10. Se jeres afrejsecheckliste.” |

Intelligent reminder

Standardhandlingen er “Giv besked, når vi skal gå” — beregnet ud fra aktuel placering, rute, nødvendig buffer og eventuelle mobilitetsvalg. Brugeren kan vælge et fast tidspunkt i stedet.

Kalenderintegration

Eksportér bookede aktiviteter eller hele opholdet til Apple/Google-kalender.

Opdater ændrede tider med tydelig besked; overskriv ikke brugerens øvrige kalenderdata.

Medtag sted, deltagere, bookingreference og dybt link til rute.

11. Pirathus- og opholdstilstand

Under et aktivt ophold skifter appen karakter. Opholdet er den overordnede kontekst, ikke blot et menupunkt.

Faser

| Fase | Prioriteret oplevelse |
| --- | --- |
| Før ankomst | Booking, deltagere, billetter, pakkeliste, tilkøb, rute og forventet ankomst. |
| Ankomstdag | Adgang før indflytning, parkering, bagage, “huset er klar”, nøgle/check-in og første plan. |
| Under ophold | Hjemmebase, plan, ruter, service, bestillinger, beskeder og deling mellem voksne. |
| Afrejsedag | Checkouttid, checkliste, fortsat adgang til faciliteter og vej til parkering. |
| Efter ophold | Kvitteringer, hittegods, feedback og frivillig genbooking. |

Opholdskortet skal kende periode, enhed, inkluderede aktiviteter, bestillinger, hjemmebase, checkouttid og relevante kontaktkanaler. På længere sigt kan mobil check-in og digital nøgle overvejes, hvis drifts- og sikkerhedsgrundlaget er på plads.

12. Familieprofil, deltagere og deling

Familier bevæger sig ikke altid samlet. Aktiviteter og reminders skal derfor kunne knyttes til deltagere.

| Aktivitet | Deltagere |
| --- | --- |
| Piratshow | Hele familien |
| Bowling | John, Sirka og Neo |
| Legeland | Titte, treårig og baby |
| Aftenunderholdning | John og de store børn |

Profilfelter og samtykke

Navn/kaldenavn og valgfrit profilbillede.

Barnets alder og valgfrit højdeinterval; undgå unødvendig præcis fødselsdato.

Mobilitetsbehov, klapvogn og tilgængelighedsvalg.

Madpræferencer og allergenfiltre med tydelig ansvarsfraskrivelse.

Interesser og favoritter.

Delt ophold via invitation med roller og mulighed for at forlade delingen.

13. Mad, kaffe og bestilling

Madområdet skal løse konkrete situationer: kaffe nu, frokost uden lang kø, børnevenligt, allergener, takeaway til Pirathuset og hvad der stadig er åbent.

Krav

Store, billedbårne kort — ingen PDF-menu som primær løsning.

Filtre for åbent nu, gangtid, måltid, vegetarisk, allergener, pris og bestillingsmulighed.

Kapacitet eller estimeret ventetid, hvis data er driftssikre.

Click & Collect, afhentningstid, ordrestatus og kvittering.

Kort og rute direkte fra restaurant- eller produktvisning.

Vis seneste bestilling og genbestil, hvor det giver mening.

14. Visuel designretning

Udtrykket placerer sig mellem Apple Wallet, Airbnb, Disney Parks og Universal Orlando: card-baseret, roligt, moderne og handlingsorienteret. Jesperhus’ identitet bevares, men gøres mindre støjende for den voksne bruger.

| Token | Forslag | Anvendelse |
| --- | --- | --- |
| Primær | Dyb grøn · #2E7D32 | Vigtige handlinger, status og udvalgte navigationspunkter. |
| Sekundær | Varm gul · #FFC857 | Venlig fremhævning og familieorienterede accenter. |
| Accent | Koral · #FF6F61 | Varsler og selektiv opmærksomhed — ikke store flader. |
| Baggrund | Lys sand · #FAF8F3 | Varm, rolig appbaggrund. |
| Kort | Hvid · #FFFFFF | Indholdskort og sheets. |

Komponentprincipper

Store kort, runde hjørner, tydelig luft og store billeder.

Kort tekst, stærke overskrifter og klare primære handlinger.

SF Pro på iOS og Inter på Android, eller én gennemtestet tværplatformsskrifttype.

Outline-ikoner med ens stregtykkelse og store touchområder.

Mikroanimationer: kort glider roligt ind, knapper reagerer, kort zoomer naturligt — aldrig overdrevet.

Minimum 44×44 pt touch targets og tilstrækkelig kontrast i alle tilstande.

15. Funktionelle krav

| ID | Krav | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Appen skal vise næste relevante aktivitet ud fra tid, sted og personlig plan. | Must |
| FR-02 | Brugeren skal kunne se egen position og få en gangrute til alle steder. | Must |
| FR-03 | Program, åbningstider og personlig plan skal være separate datatyper og visningslag. | Must |
| FR-04 | Shows skal kunne gemmes, udløse reminder og åbne rute. | Must |
| FR-05 | Aktivt ophold skal automatisk aktivere relevant opholdstilstand. | Must |
| FR-06 | Søgning skal returnere direkte svar og handlingsknapper. | Must |
| FR-07 | Aktiviteter skal kunne knyttes til deltagere. | Should |
| FR-08 | Appen skal kunne eksportere aktiviteter til kalender. | Should |
| FR-09 | Mad skal kunne filtreres og bestilles uden PDF-flow. | Should |
| FR-10 | Brugeren skal kunne gemme parkering og navigere til hjemmebase. | Should |
| FR-11 | Offline-cache skal dække grundkort, billetter og kritisk opholdsinfo. | Should |
| FR-12 | Digital nøgle og avanceret AI-planlægning kan tilføjes senere. | Could |

Ikke-funktionelle krav

Hurtig åbning: kritisk startindhold bør være brugbart inden for få sekunder på almindelig mobilforbindelse.

Driftssikker synkronisering og tydelig “sidst opdateret”-status ved liveinformation.

Tilgængelighed i overensstemmelse med WCAG 2.2 AA som designmål.

Privatliv som standard: mindst mulig datamængde, kort opbevaring og præcise samtykker.

Observability for booking-, billet-, kort- og notifikationsflows.

Graceful degradation: appen skal forklare manglende GPS, netværk eller livedata og stadig tilbyde et alternativ.

16. Informations- og datamodel

| Entitet | Nøglefelter |
| --- | --- |
| Ophold | Booking-id, periode, enhed, hjemmebase, status, inkluderede ydelser. |
| Person/deltager | Id, kaldenavn, alders-/højdeinterval, præferencer, rolle. |
| Sted | Koordinat, kategori, åbningstider, faciliteter, tilgængelighed. |
| Begivenhed | Start/slut, sted, kapacitet, målgruppe, vejrstatus, bookingkrav. |
| Åbningsinterval | Sted, dato, start/slut, undtagelse og driftsstatus. |
| Planpost | Kilde, deltagere, reminder, status, billet eller booking. |
| Rute | Start/slut, gangtid, afstand, ruteprofil, tilgængelighedsflag. |
| Madsted/menu | Åbning, produkter, allergener, ordrekanal, afhentningstid. |
| Besked | Type, målgruppe, prioritet, udløb, handling og samtykkegrundlag. |

Data skal have tydeligt ejerskab. Driftsorganisationen skal kunne rette tider, lukninger og flytninger ét sted, hvorefter app, website, skærme og push benytter samme kilde.

17. Teknisk arkitektur og integrationer

Anbefalet princip: én oplevelses-API samler booking, program, steder, mad, billetter og driftsstatus. Mobilappen bør ikke integrere direkte og forskelligt til hvert bagvedliggende system.

| Lag | Ansvar |
| --- | --- |
| Mobilapp | UI, lokal cache, GPS, notifikationer, kalender, sikre billetter og offline-tilstand. |
| Experience API | Personalisering, planregler, søgesvar, aggregering og adgangskontrol. |
| Kildesystemer | Booking, billet/sæsonkort, POS/mad, CMS, program, kort/GIS og kundeservice. |
| Driftsportal | Liveændringer, lukninger, flytning af shows, beskeder og datakvalitet. |
| Analyse | Samtykkebaserede events, funnelmåling, fejl, svartider og driftsovervågning. |

Integrationer

Booking og ophold: autentificeret sammenkobling via bookingreference/login.

Billetter/sæsonkort: sikker wallet-visning og offline-adgang.

Kort/GIS: egne gangstier og destinationsdata; GPS fra enheden.

Kalender: native kalender-API eller standardiseret kalenderfil.

Push: segmenteret efter ophold, plan, drift og aktivt samtykke.

Vejr: bruges som kontekst til råd, ikke som en selvstændig vejrtjeneste.

Søgning: struktureret indeks med synonymer; generativt lag må kun svare ud fra autoritative data.

18. Privatliv, sikkerhed og tilgængelighed

Placering og familieoplysninger er følsomme i konteksten. De skal bruges transparent og kun, når de forbedrer en konkret funktion.

Privatliv og sikkerhed

Bed om GPS-adgang i det øjeblik brugeren vælger kort, “nær mig” eller intelligent reminder — ikke ved første åbning.

Forklar forskellen mellem “mens appen bruges” og eventuel baggrundsplacering.

Beregning af rute/reminder bør ske lokalt, når muligt; undgå historik over bevægelser.

Brug aldersintervaller og højder frem for unødvendige identitetsdata om børn.

Krypter billetter, bookingdata og sessioner; understøt fjernlogud og tilbagekaldelse af deling.

Adskil servicebeskeder fra markedsføring og giv granulære indstillinger.

Tilgængelighed

Skærmlæsernavne og logisk fokusorden for kort, kortlister og tidslinjer.

Alternativ listevisning til kortet.

Tekstskalering uden klipning og uden tab af handlinger.

Farve må aldrig være eneste statusmarkør; brug tekst og ikon sammen.

Rutevalg for kørestol/klapvogn, trin og ujævnt underlag, hvor data findes.

Reduceret bevægelse respekteres; mikroanimationer kan slås fra via systemindstilling.

19. MVP og prioritering

| Trin | Omfang |
| --- | --- |
| MVP · Fundament | Opholdslogin, Nu-side, adskilte programlag, søgning, GPS-kort/rute, gem/påmind/vis vej, billetter og stabil driftsdata. |
| Trin 2 · Transaktion | Madbestilling, delt familieplan, deltagere, kalenderintegration, parkeringsreminder og bedre offline. |
| Trin 3 · Optimering | Kapacitetsdata, personlige anbefalinger, vejrbaserede alternativer og mere avanceret planlægning. |
| Trin 4 · Opholdsteknologi | Mobil check-in, digital nøgle og udvidet serviceflow, hvis driften kan understøtte det. |

MVP-afgrænsning

Ingen åben ChatGPT-lignende chatbot uden autoritativ datagrunding.

Ingen løfter om livedata, som driften ikke kan vedligeholde.

Ingen kompleks loyalitetsgamification før booking, billetter, plan og kort er stabile.

Ingen baggrundssporing som standard.

20. Centrale brugerrejser og acceptkriterier

| Rejse | Acceptkriterium |
| --- | --- |
| Find aftenshow | Brugeren får tidspunkt, sted, varighed, gangtid, alternativ og handlinger på under tre trin. |
| Køb kaffe nu | Resultater viser kun relevante åbne steder og kan sorteres efter gangtid; rute åbnes direkte. |
| Nå næste show | Appen beregner seneste afgang og opdaterer den ved ændret position eller showstatus. |
| Ankomst til Pirathus | Booking genkendes; adgang før indflytning, parkering, husstatus og rute vises samlet. |
| Planlæg familie | Aktiviteter kan vælges pr. deltager; overlap og urealistisk transport markeres. |
| Mistet netværk | Billetter, hjemmebase, grundkort og senest synkroniserede kritiske tider er stadig tilgængelige. |

21. Brugertest og validering

Test med familier i realistiske situationer og med telefonen i hånden under bevægelse. Rekruttér både førstegangsbesøgende, tilbagevendende gæster, dagsgæster, campinggæster og familier i Pirathus samt brugere med tilgængelighedsbehov.

Opgaver

Find næste aftenshow og afgør, hvornår familien skal gå.

Find nærmeste åbne sted med kaffe.

Planlæg tre aktiviteter for forskellige familiemedlemmer uden overlap.

Navigér fra aktuel position til en aktivitet med klapvogn.

Find checkouttid og forstå adgang på afrejsedagen.

Håndtér et flyttet show og en mistet internetforbindelse.

Mål

Tid til korrekt svar og andel gennemførte opgaver.

Antal fejltrin, tilbage-navigationer og behov for hjælp.

Forståelse af forskellen mellem program, åbent og min plan.

Tillid til tider, ruter, billetter og beskeder.

Oplevet mental belastning og samlet skærmtid.

22. Succeskriterier og næste beslutninger

| Måleområde | Eksempel på indikator |
| --- | --- |
| Findbarhed | Andel, der finder show, kaffe, toilet eller praktik uden søgestop. |
| Planværdi | Gemte aktiviteter, reminders, realistiske planer og færre oversete bookinger. |
| Navigation | Succesfulde ruteåbninger og færre henvendelser om vejvisning. |
| Ophold | Aktivering blandt bookede familier og brug på ankomst-/afrejsedag. |
| Drift | Færre modstridende tider og hurtigere publicering af ændringer. |
| Stabilitet | Crash-free sessions, booking-/billetsucces og lav fejlrate. |
| Tilfredshed | Opgavespecifik tilfredshed frem for kun generel app-rating. |

Beslutninger før detaildesign

Fastlæg produktansvar og datakilder for program, åbning, kort og liveændringer.

Beslut hvilket kortgrundlag og hvilken wayfinding-teknologi der kan understøtte egne gangstier.

Kortlæg booking-, billet- og madintegrationernes faktiske muligheder.

Definér servicebeskeder, marketingbeskeder og samtykkemodel.

Prioritér MVP og lav en prototype af de seks centrale brugerrejser.

Test på stedet før visuel finpudsning og fuld udvikling.

Samlet anbefaling Byg først et troværdigt fundament af ophold, tid, sted, plan og handling. Når gæsten på få sekunder kan finde aftenshowet, købe kaffe, se sin position og vide, hvornår familien skal gå, har appen bevist sin kerneværdi.